

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 мая 2024 г. № 51

с. Цуриб

**О плане мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду2024-2025 гг.**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. Администрация муниципального образования «Чародинский район» ***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг.

2. Утвердитьприлагаемый состав комиссии по проведению проверки готовности объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. на территории МО «Чародинский район»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Чародинский район»Арабиева Г.А.

**Глава Администрации**

**муниципального образования**

**«Чародинский район» М.А.Магомедов**

**Утверждён**

постановлениемАдминистрации

муниципального образования

«Чародинский район»

от 27.05. 2024г.№ 51

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду2024-2025гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий (какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. изм. (кв.м., ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке (кв.м., ед., и т.д.) | Финансирование меропр-ий (тыс. руб) | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 |
| 1 | Жилищный фонд (в разрезе видов работ по МКД) | тыс. м2 | 20,7 | 0,36 | 976,2 | сентябрь |  |
| 2 | Водоснабжение, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяженность, улица и т.д.) | Км. | 117 | 5,1 | 765 | ноябрь |  |
| 3 | Замена ветхих канализационных сетей | км. | 1,5 | 0,5 | 125 | октябрь |  |
| 4 | Водоотведение, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяженность, улица и т.д.) | км. | 18,8 | 0,3 | 753 | октябрь |  |
| 5 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т. д.) | шт.. | 34 | 3 | 720 | сентябрь |  |
| 6 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяженность, улица) | км. | 85 | 4,5 | 843,7 | ноябрь |  |
| 7 | Трансформаторы подстанции всего | шт. | 107 | 4 | 416 | ноябрь |  |
| 8 | Благоустройство (в разрезе видов работ, диаметр, протяженность, улица) | тыс. м2 | 20 | 12 | 1440 | октябрь |  |
| 9 | Специальные уборочные машины | ед. | 1 | 1 | 5 | октябрь |  |
| 10 | Создание материально-технических ресурсов | тыс. руб. | - | - | 65 | декабрь |  |
| 11 | Создание топлива | т. | 1050 | - | 14596 |  | . |